Основные параметры инвестиционной программы

ООО «Солнечная энергия»

- Общая характеристика инвестиционной программы.

  - . Паспорт программы.

Настоящая программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Заказчик программы Администрация муниципального образования «Турочакский район», основной разработчик и исполнитель программы ООО «Солнечная энергия»

В целях реализации основных направлений инвестиционной программы, 26.12.2018г. заключено концессионное соглашение между муниципальным образованием «Турочакский район» и обществом с ограниченной ответственностью «Солнечная энергия», в соответствии с Постановлением № 789 от 24.12.2018г «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов по производству, передаче и распределению электрической энергии без проведения конкурса».

Таблица 1.1. Паспорт инвестиционной программы «Развитие энергоснабжения в труднодоступных селах Турочакского района Республики Алтай - с. Бийка, с. Чуйка, с. Курмач-Байгол, с. Суронаш на 2019-2028гг.»

| Наименование программы | Развитие энергоснабжения с. Бийка, с. Чуйка, с. Курмач-Байгол, с. Суронаш Республики Алтай на 2019-2028гг. |
| --- | --- |
| Основные разработчики программы | ООО «Солнечная энергия» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Турочакский район» Республики Алтай |
| Руководитель программы | Генеральный директор ООО «Солнечная энергия» Ялбакова Ирина Григорьевна |
| Цель и задачи программы. Важнейшие целевые показатели | Цель: Обеспечение децентрализованного энергоснабжения в селах Бийка, Чуйка, Курмач-Байгол, Суронаш. Задачи: создание и реконструкция недвижимого имущества, основного оборудования системы электроснабжения по участкам, увеличение эффективности использования энергетических и прочих ресурсов, создание благоприятных условий для доступа потребителей к услугам электроснабжения. |
| Основные этапы реализации программы | Реализация программы осуществляется в период с 2019 по 2028г. |
| Исполнители основных мероприятий | ООО «Солнечная энергия». |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам) | Всего по программе: 1398550,0 рублей. Финансирование по годам: 2019-2020гг - 257548,0 рублей, 2022-2023гг – 255306,0 рублей, 2024-2025гг - 295510,0 рублей, 2027 - 2028гг - 590186,0 рублей. Источники финансирования - привлечение заемных средств. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в показателях, поддающиеся количественной оценке | Укрепление материального-технического состояния недвижимого имущества для осуществления деятельности по производству, передаче и распределению электрической энергии |

Смета основных расходов в рамках инвестиционной программы:

| Наименование объекта | Мероприятия | Технико-экономические показатели объекта после реконструкции | Размер инвестиций, руб. | Срок осуществления мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Локальный энергоцентр с. Чуйка | реконструкция здания локального энергоцентра (замена деревянных стульев на монолитный железобетонный фундамент под сооружение энергоцентра, устройство отмостки) | Надежная сейсмоустойчивость сооружения энергоцентра | 257 548,0 | 2019-2020 |
| Локальный энергоцентр с.Суранаш | строительство здания энергоцентра | Площадь 12,2 кв.м, (5м х 2,2м) | 590 186,0 | 2027-2028 |
| Часть здания гаража, с. Бийка | Реконструкция здания гаража (Замена оконных и дверных блоков, разборка монолитных стен для расширения дверных проемов, усиление дверных проемов металлоконструкциями, внутренняя отделка, замена радиаторов отопления ) | Увеличение ширины дверных проемов, пригодность двух комнат помещения гаража для временного пребывания персонала | 295 510,0 | 2024-2025 |
| Часть здания котельной с дизельгенераторной, с. Курмач-Байгол | реконструкция здания котельной (устройство монолитной железобетонной площадки под сооружение энергоцентра) | Надежная сейсмоустойчивость сооружения энергоцентра | 255 306,00 | 2022-2023 |
|  | итого |  | 1 398 550,0 |  |

1.2.  Объект, предмет регулирования и сфера действия программы.

Объектом программы является система электроснабжения в труднодоступных селах Турочакского района Республики Алтай - с. Бийка, с. Чуйка, с. Курмач-Байгол, с. Суронаш. В инвестиционные проекты, входящие в состав программы включены недвижимое и технологически связанное с ним движимое имущество, предназначенное для децентрализованного энергоснабжения сел Бийка, Чуйка, Курмач-Байгол, Суронаш и иных объектов, которое подлежит созданию и реконструкции. Предметом регулирования и сферой действия программы является хозяйственная деятельность ООО «Солнечная энергия» по генерации электроэнергии для населения, бюджетных и промышленных организаций в части инвестиций в основные производственные фонды.

  - Нормативная правовая база.

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

  - . Анализ существующего состояния.

ООО «Солнечная энергия» осуществляет деятельность по децентрализованному снабжению сел Турочакского района: Бийка, Чуйка, Курмач-Байгол, Суранаш, с использованием имущества муниципального образования «Турочакский район», согласно договора безвозмездного пользования №16 от 04.04.2016г, концессионного соглашения от 26.12.2018г.

2.2. Основная цель и задачи программы.

Основной целью программы является создание и реконструкция имущества для осуществления деятельности по производству, передаче и распределению электрической энергии в труднодоступных селах Турочакского района: Бийка, Чуйка, Курмач-Байгол, Суранаш.

3.  Характеристика инвестиционных проектов и направлений программы.

Система мероприятий ориентирована на выполнение производственной программы исполнителя по основному виду деятельности (генерация электроэнергии) в планируемом периоде и включает план технических мероприятий на объектах инвестиционной программы, финансовый план этих объектов в тот же период, а также источники финансирования программы.

3.1. Этапы реализации инвестиционного проекта

| № | Наименование | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пред проектный и проектный этап |  |
|  | Заключение договора по разработке проектной документации на реконструкцию зданий с.Чуйка, с.Бийка, с. Курмач-Байгол. | 3кв2019г |
|  | Разработка проектной документации в том числе сметной документации на реконструкцию зданий с.Чуйка, с.Бийка, с. Курмач-Байгол. | 1кв2020г |
|  | Заключение договора по разработке проектной документации на строительство здания в с. Суронаш. | 1кв2027г |
|  | Разработка проектной документации в том числе сметной документации на строительство здания в с. Суронаш | 1кв2027г |
| 2 | Организационный этап |  |
|  | Получение разрешения на реконструкцию объектов зданий в с.Чуйка, с.Бийка, с. Курмач-Байгол | 2020г |
|  | Получение разрешения на строительство здания в с. Суронаш. | 2021г |
|  | Заключение договора на выполнение работ по реконструкции зданий в с.Чуйка, с.Бийка, с. Курмач-Байгол. | 2020-2021гг |
|  | Заключение договора на выполнение работ по строительству здания в с. Суронаш. | 2026г |
|  | Заключение договора на выполнение работ по реконструкции зданий в с. Чуйка, с. Бийка, с. Курмач-Байгол. | 2026г |
|  | Заключение договора на выполнение работ по строительству здания в с. Суронаш. | 2027-2028гг |
|  | Заключение договора на приобретение аккумуляторных батарей в с.Суронаш. | 2027-2028гг |
|  | Заключение договора на установку аккумуляторных батарей в с.Суронаш. | 2027-2028гг |
| 3 | Ввод объектов в эксплуатацию зданий в с. Чуйка, с. Бийка, с. Курмач-Байгол | с.Чуйка 2020г, с.Курмач-Байгол-2023г., с.Бийка-2025г |
|  | Ввод объекта в эксплуатацию здания в с. Суронаш | 2028г |